Nhiệm vụ 1 – Kiểm tra dữ liệu trước khi ước lượng

| Mã Story | Đủ rõ | Cần làm rõ | Thông tin/câu hỏi còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| LS01 | Có | Không | Không cần làm rõ. Tiêu đề, thời gian bắt đầu và trạng thái 'Sắp diễn ra' đã được xác định. |
| LS03 | Không | Có | Khi hai khách cùng đặt sản phẩm cuối cùng, hệ thống xử lý thế nào để chỉ một đơn thành công và đơn còn lại nhận thông báo hết hàng |

Giải thích: LS01 đã đủ rõ để ước lượng phạm vi ban đầu. LS03 cần làm rõ cách xử lý hai đơn hàng đồng thời vì điều này ảnh hưởng trực tiếp đến độ phức tạp và rủi ro của việc kiểm soát tồn kho.

Nhiệm vụ 2 – Phân tích Planning Poker và chốt Story Point

1. Phân tích kết quả phiếu

| Mã Story | Kết quả phiếu | Nguyên nhân chênh lệch |
| --- | --- | --- |
| LS01 | 3 - 3 - 5 - 3 | Dev C chọn 5 SP vì cho rằng xử lý thời gian bắt đầu và trạng thái phiên làm tăng độ phức tạp. Tuy nhiên, PO xác nhận chỉ cần trạng thái 'Sắp diễn ra', không cần tự động chuyển trạng thái khi đến giờ phát. Phạm vi nhỏ hơn so với cách hiểu ban đầu. |
| LS03 | 5 - 8 - 8 - 5 | Dev B và Dev C chọn 8 SP vì lo ngại rủi ro hai khách đặt gần như đồng thời, cùng với quy tắc giảm và hoàn tồn kho. Dev A và Dev D chọn 5 SP vì cho rằng phạm vi tạo đơn và kiểm tra tồn kho có thể kiểm soát được. |

2. Kết quả Product Backlog đã ước lượng

| Mã Story | Mức ưu tiên | Kết quả phiếu | SP cuối cùng | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 | 1 | 3 - 3 - 5 - 3 | 3 SP | Sau khi PO làm rõ, phạm vi chỉ gồm tạo phiên và trạng thái 'Sắp diễn ra'. Độ lớn tương đương LS02 (3 SP). |
| LS02 | 2 | 3 - 3 - 3 - 3 | 3 SP | Reference Story; các phiếu đã trùng nhau. |
| LS03 | 3 | 5 - 8 - 8 - 5 | 8 SP | Xử lý đồng thời và giảm/hoàn tồn kho có rủi ro cao hơn LS02. Sau khi PO làm rõ chỉ một đơn được giữ hàng thành công, nhóm chốt 8 SP vì độ phức tạp vẫn lớn hơn LS02. |

Lưu ý: Story Point cuối cùng không phải kết quả tính trung bình các phiếu. Nhóm thảo luận để thống nhất phạm vi, độ phức tạp và rủi ro rồi đưa ra ước lượng chung.

Nhiệm vụ 3 – Phát hiện cách hiểu sai

Story Point đo độ lớn tương đối của User Story, bao gồm mức độ nỗ lực, độ phức tạp và sự không chắc chắn/rủi ro, chứ không phải số giờ làm việc cố định. Nhóm sử dụng Velocity, tức tổng Story Point của các Story đã hoàn thành trong những Sprint trước, để dự báo khối lượng có thể hoàn thành ở Sprint tiếp theo. Vì vậy, không được quy đổi cố định 1 SP = 4 giờ; nhóm cần dựa vào Velocity thực tế và năng lực của Sprint để lập kế hoạch.